甘肃省第二人民医院犬伤门诊房间改造项目采购

询价文件

- 招标编号：SEY-2020YNCG-012

招 标 人：甘肃省第二人民医院

日    期： 2020年3月

目  录

第一部分  询 价 文 件	3

第一章 投标邀请书	4

第二章 投标须知前附表和投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	7

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	19

五、工程款的支付方式	22

六、中标通知	23

七、技术要求和技术规范	24

八、材料清单	26

第三章 合同	27

第四章 工程量清单	38

第二部分  投标书格式	39

第一部分  询价文件

投标人要认真审阅询价文件中所有的投标须知、技术规范、规定格式、承包合同、图纸、材料清单等。如果投标人的投标文件不符合询价文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应询价要求的投标将被拒绝。

询价文件包括下列文件及可能发出的补充说明文件和招标答疑会议纪要：

1.询价公告

2.投标须知前附表及投标须知

3.投标文件的编制

4.投标文件的递交

5.工程款的支付方式

6.中标通知

7.技术要求和技术规范

8.材料清单

9.装修工程施工承包合同

10.图纸及清单

# 第一章 询价公告

根据相关规定和相关科室申请报告，经院主管部门批准，决定对犬伤门诊房间改造项目以竞争性谈判形式进行院内二次采购，欢迎符合资格要求的企业前来参加。

- 项目概况

- 招标编号：SEY-2020YNCG-012

- 招标项目

犬伤门诊房间改造       限价1.2万元

二、招标内容：

具体工程量见询价文件

三、要求工期：30天内

四、质量标准要求：合格

五、建设地点：甘肃省兰州市城关区和政西街1号

六、投标人资质、资格要求

1.投标单位必须是在中国境内注册的具有独立法人地位的企业；

2.具有工程施工的相关资质。

3.投标单位近三年具有完成同类项目的业绩合同、获奖证书等相关资料证明；

4.不允许联合体投标。

七、报名条件

投标单位报名时必须携带：单位介绍信、企业营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、质量体系认证证书、企业法人委托书、代理人身份证、技术负责人职称证书和相关人员（施工员、质量员、安全员、材料员、造价员）上岗证书、工程施工业绩（以中标通知书或施工合同为准）等相关资料。

以上所有报名资料提交1套复印件，每页加盖投标人印章并装订成册，以备资格审查，经资质审查合格后，方可参加投标

八、报名时间及发放询价文件地点

1.报名时间：2020年3月3报名截止日期为2020年3月5日下午17:00止(节假日除外），超过截止时间的报名将被拒绝。

2.报名地点：甘肃省第二人民医院行政办公楼217房间，准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。投标人在询价公告下方附件中自行下载询价文件。

3.报名时可复印图纸

- 开标时间：2020年3月12日下午15点

- 开标地点：行政楼二楼会议室（暂定）

- 电    话：4923487

联 系 人：吕文琴

# 第二章 投标须知前附表和投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明： - 工程名称：犬伤门诊房间改造 建设地点：甘肃省第二人民医院 |
| 2 | 资金来源： 自筹，已经到位 |
| 3 | 招标范围：可自行踏勘现场 |
| 4 | 承包方式：固定单价 |
| 5 | 质量要求：符合国家的相关工程质量验收规范的合格等级。 |
| 6 | 保修期：基础工程1年，国家相关规范高于此年限的按国家标准执行 |
| 7 | 工期要求：30日历天内 |
| 8 | 违约金：最高合同金额的30%； |
| 9 | 工程款支付方式：工程审计结束后一次性支付审计金额的95%。留5%做质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付。 |
| 10 | 投标有效期：30日历天 |
| 11 | 投标人资质等级：工程施工相关资质 |
| 13 | 资格审查方式：实行资格后审 |
| 15 | 勘察现场：自行踏勘 |
| 16 | 投标答疑时间：/ |
| 17 | 投标截止时间：/ |
| 18 | 开标时间：2020年3月12日下午15点 |
| 19 | 评标方法：最低评标价法 |
| 20 | 投标文件份数：正本一套，副本二套 |
| 21 | 联系人：吕文琴 |
| 22 | 投标文件递交地点：甘肃省第二人民医院（开标现场递交） |
| 23 | 电话：0931-4923487 |

二、投标须知

2.1 工程概况

- 2.1.1 工程名称：犬伤门诊房间改造

2.1.2 建设地点：甘肃省第二人民医院

2.1.3 招标方式：询价采购

2.1.4 资金来源：自筹，已经到位

2.1.5 施工内容：招标范围内所有内容

2.1.6 投标工期：30日历天内

2.1.7 质量要求：符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

2.2 招标范围和招标要求：

2.2.1 招标范围：

2.2.1.1 招标范围内所有内容

2.2.2 招标要求：

2.2.2.1 工程质量要求达到投标文件所报的质量。若因中标人原因造成工程质量、施工工期、施工安全达不到投标所报标准，则按照不合格项处理；同时中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2.2.2.2 拟派项目管理班子的条件：主要管理人员持证上岗。项目主要管理人员必须现场办公每周不少于4个工作日，在施工过程中不经招标人同意不得擅自离开工作岗位。中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换， 若擅自更换予以处罚。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换；施工组织设计中的项目管理成员全部到位并且不在其他工地兼职。

2.2.2.3 中标人必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失，由投标人承担；经招标人的同意，中标人可将部分工程进行分包。

2.2.2.4 材料的性能检测和使用：本工程所使用的主要材料必须符合经过甲方核准的招标书中明确的规格、型号、材质标准、设计要求和国家规定的质量标准。

2.2.2.5 由中标人采购的材料、设备必须经过甲方监理师按规定检验其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程需要方可投入使用；如果材料不合格，招标人有权要求中标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用均由中标人承担，不再调整合同价格。

2.2.2.6招标范围内未包括的工程，如招标人交由中标人施工时，中标人须无条件执行。

2.2.2.8 招标范围内的工程如中标人编制预算时有少算、漏项现象，招标人将视为总价内已包括

2.2.2.9 施工用水、电分别按有关规定结算；招标人在中标人拨付工程款时，扣除代中标人缴付的水、电费；水电费的线路损耗由中标人承担。

2.2.2.10 各投标人应认真审阅询价文件中的所有条款、合同条件和工程量清单及图纸。对于做法不清楚需完善的内容，投标人应在招标答疑时以书面形式提出，由甲方明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在报价中已按照相关施工规范完善、计入。在施工过程中甲方关于设计图纸中明确做法或明确材料标准的说明及要求，不再计入工程变更。

2.2.2.11 本工程中使用的材料按照招标书中材料清单（见第八章）上约定的材料采购，材料清单中没有约定的材料以甲方意见为准，参照市场价编制预算。

2.2.2.12 本工程必须在中标人收到中标通知书之日起三日内开工。

2.3 投标人资格要求

2.3.1 企业具有独立法人资格；

2.3.2 应具备良好的施工业绩和财务状况，拥有先进的技术装备，较强的技术实力。

2.4 投标费用

投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

2.5 勘察现场（另行通知）

2.6 询价文件的组成

2.6.1 询价文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是询价文件的组成部分，对投标人七约束作用。

询价文件包含下列内容：

1、 投标须知前附表和投标须知

2、装饰装修工程施工承包合同

3、 技术规范

4、 评标办法

5、 投标格式

6、 工程量清单、图纸

7、 材料清单

2.6.2 投标人领取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺应在领到询价文件1日内向招标人提出，否则，由此造成的投标损失自负。投标人应同时审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照询价文件的要求提供全部资料或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，风险应有投标人自行承担根据有关规定，其投标将被拒绝。

2.7 询价文件的澄清

投标人在收到询价文件后，对询价文件任何部分若有任何疑问，要求澄清询价文件的，均应按照招标书中招标人的地址以书面形式向招标人提交，不论招标人主动对询价文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对询价文件做出的澄清，投标人都将在投标截止日期72小时前以书面形式答复，同时将书面答复文件寄送给所有投标人。澄清文件作为询价文件的组成部分，具有约束效力。

2.8 询价文件的修改

2.8.1 询价文件发出后，在投标截止日3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题是对询价文件进行修改；

2.8.2 询价文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，询价文件的修改作为询价文件的组成部分，具有约束效力。招标人应尽快以书面形式通知招标人确认已经收到修改文件。

2.8.3 询价文件、询价文件澄清（答疑）纪要、询价文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当询价文件、询价文件澄清（答疑）纪要、询价文件修改补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

2.8.4 招标人保证询价文件澄清（答疑）纪要和询价文件修改补充通知在投标截止时间至少72小时前，以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对询价文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情后延投标文件递交的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

三、投标文件的编制

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标问价均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须有中文译文，解释这些文件，则以中文为准。

3.1.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人名共和国法定的计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件由投标函、商务部分和技术部分三部分组成；

3.2.2 投标函主要包含下列内容：

- 投标函（综合说明）；

- 法定代表人资格证明书；（原件）

- 法定代表人授权委托书；（原件）

- 企业基本情况表；

- 投标人营业执照；

- 无行贿犯罪声明函；

- 投标人工程施工资质证书；

- 投标人安全施工许可证；

3.2.3 投标文件商务部分主要包含下列内容：

- 投标报价编制说明；

- 投标报价汇总表；

- 详细的投标预算书；

- 材料清单

3.2.4 投标文件技术部分主要包含下列内容：

- 施工技术方案；

- 施工质量承诺及保证措施；

- 安全文明施工保证措施；

- 工程进度保证措施；

- 施工主要工序；

- 施工机械设备投入；

- 项目经理及项目管理人员配置；

- 其他需要提供的资料

3.2.5 投标须仔细阅读询价文件所有的内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标做出实质性响应，否则，其投标可被拒绝。

3.3 投标报价：

3.3.1 根据招标人提供的有关资料、询价文件及询价文件补充答疑，结合自身情况自主报价。

3.3.2 投标报价为投标人完成招标范围内各项施工费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

3.3.3 投标报价是各投标人应充分考虑施工期间各类装饰材料的市场风险和国家政策性调整风险，今后除设计变更增减外，一律不作调整。

3.3.4 投标人可根据勘察现场了解的工地情况、位置、交通、存储空间、装卸限制、施工时间限制及任何其他可能影响施工报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

3.3.5 投标人的投标预算书中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人利用投标技巧，已综合在报价以内，以后一律不作调整。

3.3.6 投标人的投标预算书中若出现重复计算项目时，将在竣工决算中扣除。

3.3.7 招标范围内的各分部分项工程，须按照规范考虑可靠详细的施工组织设计，并在投标预算中计算各项措施费用，施工中若出现按其施工组织设计无法实施的情况，则改变施工组织设计所增加的一切费用均由投标人自理。

3.3.8 投标人对该工程只允许有一份报价，招标方不接受任何有选择的报价。

3.3.9 投标报价包括询价文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的脚手架、运输机械使用费用，临时设施、材料、材料试验、复检费、税费、劳务、施工配合和安全方面等所需的全部费用，以及投标人派往现场的所有人员的保险费和本工程的保险费。所报价格必须包括为完成本工程可能发生的一切费用。

3.3.10 投标人按照询价文件中的投标格式填写投标总价和分项报价，

3.3.11 投标文件必须包括工程预算。该预算根据市场材料情况和兰州市定额编制。并根据投标人意向，填报报价表

3.3.12 投标人应综合考虑与其它施工单位配合作业的情况（招标方不支付配合费）。

3.4 工程报价编制依据：

3.4.1 工程量清单；

3.5 投标报价编制方法

3.5.1 按照图纸、工程量清单和招标书中的相关要求（由投标人根据工程量清单、图纸）确定单价（市场价）和分项合价；

3.5.2 依照有关综合基价和计价办法编制预算价；

3.5.3 依照预算价和3.4.3的原则自主确定投标报价；

3.5.4 非设计和招标人的原因，不再修改合同价，重大设计变更或由于招标人的原因引起的工程造价的变化和修改办法在施工合同中规定。

3.6 投标人资格证明文件

3.6.1 投标人必须提交证明其有资格和能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分：

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 企业基本情况表；

- 投标人营业执照复印件；

- 投标人电力安装工程资质证书复印件；

- 投标人安全施工许可证复印件；

- 项目经理资格证书复印件；

- 项目经理身份证复印件；

- 近三年内类似规模的业绩证明；

- 提供管理和执行本工程拟在施工现场的主要施工人员情况；

3.7 投标有效期

3.7.1 自开标之日起15天（日历日），在次期间内，凡符合本询价文件要求的投标文件均保持有效。

3.7.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前，根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应以书面形式进行答复。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

3.8 投标文件的份数和签署

3.8.1 投标文件一式三个份，正本一份、副本二份，均需打印或使用不褪色的墨水笔工整书写，字迹应清晰易于辨认。正、副本都应分别装订成册，并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.8.2 投标文件封面、投标函、投标资格证明文件、投标一览表及主要经济技术指标页必须加盖企业公章及法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合询价文件要求，否则其投标文件作废标处理。

3.8.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应加盖投标人企业公章，否则其投标文件作废标处理。

3.9 投标文件的格式、装订、密封和标志

3.9.1 投标文件格式要求按照询价文件提供的询价文件格式编写投标书（后附）；

3.9.2 投标文件的装订：

- 商务标和技术标装订成册，装订方式必须为“胶装”。

- 投标文件按照正本一份副本二份合并装入一个包装袋内密封，在包装袋封面注明 “投标文件”,投标文件各册应具有相应的标识。

- 投标报价表应分开封装。

3.9.3 投标文件的密封：投标文件外封袋的开口处及骑缝处应加盖公章；

3.9.4 外封袋应写明工程名称、投标单位名称并盖章、法定代表人姓名并签字盖章、地址、联系电话和投标日期。

四、投标文件的递交

4.1 投标人有权拒绝接受任何不符合、不响应询价文件实质要求的投标文件。

4.2 投标人投标文件在投标截止时间前撤回或修改投标文件。

4.3 投标文件递交：

4.3.1 各投标人于投标截止时间前将投标文件送至开标会场（见前附表）

4.3.2 投标人应按照询价文件规定的地址在截止时间前将投标文件送达招标人。

4.4 投标文件递交截止时间/

4.4.1 投标文件递交截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4.4.2 招标人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在次情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间，均以修改后新的投标截止时间为准。

4.4.3 招标人将拒绝在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件。

4.4.4 投标截止时间后，投标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4.5 投标文件的补充修改与撤回

4.5.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已经提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.5.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知相关规定装订、密封和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.5.3 投标撤回通知书也可以采用传真的方式，照耀招标人在投标截止时间前收到此传真，但此传真应满足下列条件：

- 传真件上应有投标人的单位名称、地址、电话并盖有投标人单位公章；

- 非常清楚的标明“补充修改”或“撤回”字样；

- 有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本；

4.5.4 根据本须知规定，在投标截止时间至投标有效期满之前的时间内，投标人不得撤回其投标，否则，作为弃标处理。

4.6 投标文件有下列情况之一，为未能对询价文件作出实质性响应，属于投标文件的重大偏差，作为废标处理。

- 低于成本价；

- 未按照询价文件提供的投标文件格式的要求进行签字、盖章的；

- 未按照规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份询价文件中对同一招标项目报有两个或多个投标报价，且未声明哪一个有效；

- 投标人名称或组织机构与资格预审时不一致；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标书未采用“胶装”的方式装订；

- 投标人报价清单未按照询价文件的要求报价，存在重大漏项、缺项切在投标文件中没有说明 。

- 不符合询价文件中规定的其他实质性要求；

五、工程款的支付方式

工程款支付方式：工程审计结束后一次性支付审计金额的95%。留5%做质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付

六、中标通知

6.1 中标通知

6.1.1 确定中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人。

6.1.2 中标通知书成为合同的组成部分。

6.2 合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件实质上最大限度响应询价文件要求且由评委会依法推荐的投标人。中标人不得擅自更换投标所报项目经理、不得弄虚作假、冒名顶替，否则一经发现，招标人有权废除授标。

6.3 合同的签署

6.3.1 双方签订的合同以招标书中的《装饰装修工程施工承包合同》为准，除工程价款外不得有任何的补充调整。

6.3.2 中标人接到中标通知书后5日内或按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标人签署合同，询价文件、投标文件及中标文件承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

6.3.3 本询价文件的解释权归招标人。

七、技术要求和技术规范

7.1执行国家规范、标准

7.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

7.1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2002）

7.1.3《建筑电气工程质量验收规范》（GB 50303-2002）

7.1.4《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB 50242-2002）

7.1.5《建筑地面工程质量验收规范》（GB 50209-2002）

7.1.6其他国家、地方和行业先行的有关技术规范、规程及要求

国家最新颁布、执行的与本工程有关的规范、标准等。当新规范与老规范不一致时，以新规范为准。

7.2 对装修工程的总体技术要求/   。

7.3 材料的供应和验收：

7.3.1 工程材料均由投标人采购，所用材料在进场时需由监理单位、招标人共同验收合格后方可使用。

7.3.2 所有用于本工程的材料，都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与检测报告。进口材料还应提供海关商检部门出具的报关号及商检证明和原产地国家的国家标准。

7.4 材料性能检测

7.4.1 中标人必须在材料进场后，施工前按有关规范要求，提交材料的产品合格证明书、性能检测、安全环保报告等全套资料。如果不合格，招标人有权要求投标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由投标人负担，投标报价不得调整。

7.4.2 投标人应针对所施工的工程提出施工标准和施工技术方案，以及实行全程质量控制的措施。尤其对装修施工常见的影响装修质量和整体效果的问题要体现具体应对措施和方法。

7.4.3 做好成品半成品的保护，并列出实施保护的有效措施。

7.4.4 竣工验收检查书面文件的内容：

A、设计图纸（含说明书、设计变更技术核定单等）

B、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等；

C、隐蔽工程验收记录

D、分部分项工程验收记录

E、施工记录

F、特种材料、工件（及附件）的生产许可证；

八、材料清单

| 材料名称 | 品牌 | 规格 | 市场价 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三章 装饰装修工程施工承包合同（供参考）

甘肃省第二人民医院

合同协议书

2019年4月

甲方： 甘肃省第二人民医院

乙方：

维修改造工程合同书

建设单位（以下简称甲方）：甘肃省第二人民医院

施工单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》，结合本次工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

（一）工程地点： 甘肃省第二人民医院

（二）工程内容：

南楼八楼教室隔断

第二条 工程造价：  ******小写：*****）

第三条 合同工期

1.双方商定总工期15天。

2.如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸等修改变更，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达24小时以上时。

第四条 工程质量标准和保修期

- 工程质量标准按国家现行施工规范验收

1、按照甘肃省及医院相关规定的质量标准施工。

2、工程按国家有关技术标准和技术规范验收达到合格标准。

3、医院成立工程建设领导小组和工程质量监督小组，设置专职质量监督员，对本工程进行全程质量监督及每一套工序验收签字，隐蔽工程及时做好验收记录。

- 工程保修24个月，保修自竣工验收签字之日起计算。

- 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙

- 方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

- 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

- 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议时，进行检验费用由责任方承担。

（三）建筑材料由乙方采购，但必须符合国家质量标准和甲方指定材料品牌、规格、质量要求，且由甲方派专人全程监督，经验收签证后，方可采购、使用。

第六条 付款方式

经验收合格审计后，一次性支付结审金额的95%，留5%做质保金，到质保期满后支付。

第七条 责任范围

（一）甲方责任：

1、负责协调施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

- 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

- 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

- 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

4、乙方负责与整个网络的连接问题，保证甲方整体网络可正常使用。

第八条 其它事项

（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；

3、增加或变更内容所需材料必须落实；

（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；

（三）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律

效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

（四）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条  本合同一式 肆份,其中:甲方二 份、乙方 二 份，均具有同等效力。

此页无正文）

甲方  甘肃省第二人民医院       乙方甘肃林木建筑装饰工程有限公司

地址  兰州市城关区和正西街1号 地址

甲方法定代表人                 乙方法定代表人：

委托授权人                     委托授权人：

电话                           电话

合同附件：

本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如与本合同条款不一致的，以本合同的内容为准。

1、招标书

2、投标书

3、中标通知书

3、材料清单

4、承包人承揽工程项目及预算书

5、设计图纸

6、工程验收资料

7、保修合同：

# 工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨天棚 | 10m2 | 1.26 |
| 2 | 涂料面 | 10m2 | 4.088 |
| 3 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距（m）：20000 | 10m3 | 0.03304 |
| 二 | 建筑与装饰工程 |  |  |
|  | 墙面防水铝塑板 |  |  |
| 1 | 墙面面层 铝塑板 | m2 | 40.88 |
|  | 天棚铝扣板吊顶 |  |  |
| 1 | 平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型面层规格mm 600*6000平面 | m2 | 12.6 |
| 2 | 天棚面层 铝扣板方型 600*600 | m2 | 12.6 |
| 三 | 给排水、电气工程 |  |  |
| 1 | 室内管道PVC-U塑料给水管（粘接）公称直径（mm以内）20 | 10m | 0.5 |
| 2 | 室内管道PVC-U塑料排水管（粘接）公称直径（mm以内）50 | 10m | 0.5 |
| 3 | 方型吸顶灯矩形罩 | 10套 | 0.1 |
| 4 | 60L热水器 | 台 | 1 |
| 5 | 管内穿线 照明线路导线截面（m2以内）4 | 100m单线 | 0.1 |
| 6 | 板式暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.1 |
| 7 | 单相明插座15A5控 | 10套 | 0.1 |
| 四 | 单位工程主材 |  |  |
| 1 | 塑料给水管 DN20 | m | 5.1 |
| 2 | UPVC排水管 De40 De50 | m | 4.835 |
| 3 | 成套灯具 | 套 | 1.01 |
| 4 | 防水开关 | 个 | 1.02 |
| 5 | 防水插座 | 套 | 1.02 |
| 6 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 11 |

第二部分  投标书格式

一、封面

二、投标函

三、法定代表人资格证明书或授权委托书（原件）

四、服务承诺书

五、资料文件：

1）营业执照（复印件）

2）资质等级证书（复印件）

3）税务登记证、财务审计报表（复印件）

4）检察机关出具的无行贿犯罪档案结果告知函

5）过去三年投标人完成的类似规模的工程及证明文件（施工承包合同的首页和尾页）

6） 拟参建本工程项目的现场管理和实施合同的主要人员资格表（附专业资格证书）

7）项目经理履历表

8）为实施本工程投标人拟投入的主要设备

9）投标文件主要内容汇总表

10）投标人所需做的其它说明

六、工程造价文件：

1）预算书（附预算编制说明及计算书）

2）工程报价表（附调价说明）

3）工程材料清单

七、施工方案：

1）施工进度组织计划，各分部、分项工程施工技术、质量、安全措施

2）施工措施

3）工程质量、安全、文明施工保证体系及措施

4）合理化建议

5）附带的优惠条件

注：投标人必须按照招标方给定的格式、顺序、要求编写、装订投标文件。

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

投标人：                            （盖章）

法人代表：                            （盖章）

日    期：

二、投标函格式

致：                 （招标人名称）

1、根据已收到的                   工程的询价文件 ，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并详细研究上述工程询价文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方完全无任何附加条件，承认询价文件中各项条款。我方愿意按照询价文件中各项条款的要求，以           万人民币的投标报价，按上述合同条款的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在签订施工合同后的      日内开工，在                天（日历日）内竣工并移交整个工程。质量标准为  合格  。

3、如果我方中标，我方将按照询价文件和合同条款的规定提交规定数额的履约保证金，并对此承担责任。

4、我方的其他优惠条件：

5、我方同意在询价文件中规定的投标有效期内，本投标文件始终对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代理人（签字盖章）：             公司名称（盖章）：

地   址：                               日  期：

其他投标格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                   的法人代表，为施工

的                    工程，签署上述工程的投标文件、签署合同和处理与之有关的一且事物。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：

注：后附法定代表人的身份证复印件

授权委托书（如有授权时）

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人名称 ）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：        性别：         年龄：

单  位:          部门:          职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日 期 ：      年   月   日

注：后附法定代表人及委托代理人的身份证复印件

服务承诺书

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 承诺内容： 投标人法定代表人签字： 日期： 年 月 日 |  |

2017年以来已完类似工程项目

| 项目名称 | 项目类别 | 工程类型 | 工程规模 | 开竣工日期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟参建本工程项目的现场管理和实施合同的主要人员资格表（附专业资格证书）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 本单位工作年限 | 经验年限 | 专业证书编号 | 证书级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理履历表

| 姓名 |  | 出生时间 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 现工作单位 |  |  |  | 职务 |  |
| 证书标号 |  |  |  | 级别 |  |
| 工作简介及业绩（自参加工作）： |  |  |  |  |  |

为实施本工程投标人拟投入的主要设备

| 设备名称 | 设备型号 | 制造年份 | 设备数量 | 设备状况 | 自有或租赁或准备购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |